ALANTEK

Consultoría TI y Desarrollo de Software a Medida

PROPUESTA TÉCNICO-COMERCIAL

Sistema Integral de Gestión Financiera para Cajas de Ahorro y Cooperativas de Ahorro y Crédito

Preparado por: ALANTEK

Fecha: [11/08/2026]   |   Versión 1.0   |   Documento confidencial

www.alan-tek.com  ·  alexis.ortiz81@outlook.com  +593985096366

# Resumen Ejecutivo

ALANTEK propone el diseño, desarrollo e implementación de un sistema informático integral para la gestión financiera de cajas de ahorro y cooperativas de ahorro y crédito. La solución cubre de forma nativa e integrada los procesos de socios, aportaciones, ahorros, créditos, caja, bancos, tesorería y contabilidad de partida doble, eliminando la dependencia de hojas de cálculo, sistemas dispersos o desarrollos que no dialogan entre sí.

El problema que resuelve esta propuesta es recurrente en instituciones de ahorro y crédito de tamaño pequeño y mediano: la información financiera vive fragmentada entre cartera, caja y contabilidad, lo que genera reprocesos manuales, riesgo de error humano, dificultad para auditorías y falta de visibilidad gerencial en tiempo real sobre morosidad, liquidez y captación.

La propuesta de valor de ALANTEK se apoya en tres pilares:

- Motor contable automático: cada operación financiera (aportación, depósito, desembolso, cobro de cuota) genera su asiento contable de forma automática mediante una matriz de reglas configurable, sin necesidad de doble digitación.

- Trazabilidad y control total: ninguna transacción financiera se elimina; toda operación queda auditada con usuario, fecha, valor anterior/nuevo y motivo, cumpliendo estándares de control interno y auditoría externa.

- Arquitectura modular y escalable: los módulos de socios, ahorros, créditos, caja/bancos y contabilidad se desarrollan de forma independiente pero interconectada, permitiendo implementar por fases sin detener la operación.

El proyecto se ejecuta bajo una metodología por fases —seguridad y socios, motor contable y caja/bancos, aportaciones y ahorros, créditos y cobranza, tesorería y presupuesto, y finalmente reportería y portal del socio— lo que permite a la institución empezar a operar con el sistema antes de que el alcance completo esté terminado, y validar cada entregable con datos reales.

Esta propuesta incluye el detalle de alcance funcional, arquitectura técnica, metodología de trabajo, cronograma referencial, estructura de inversión por fases y condiciones generales. Los valores y plazos presentados son referenciales y se ajustan a una reunión de levantamiento de requerimientos específica para cada institución.

En síntesis • Sistema financiero-contable integral, no solo un módulo de ingresos y egresos. • Implementación por fases: valor operativo desde las primeras entregas. • Contabilidad de partida doble generada automáticamente por cada transacción. • Control de auditoría, roles y aprobaciones en cada operación sensible. • Stack moderno, mantenible y con soporte a largo plazo (Angular, Spring Boot, PostgreSQL).

# 1. Antecedentes y Problemática

Las cajas de ahorro y cooperativas de ahorro y crédito de menor escala suelen operar con una combinación de hojas de cálculo, sistemas contables genéricos no diseñados para el sector financiero popular y solidario, y controles manuales de cartera. Esto genera consecuencias recurrentes:

- Desfase entre lo que registra caja, lo que refleja la cartera de créditos y lo que muestra la contabilidad.

- Cálculo manual o semi-manual de intereses, mora y tablas de amortización, con riesgo de error.

- Ausencia de una pista de auditoría confiable ante organismos de control o auditorías internas.

- Falta de indicadores gerenciales en tiempo real (morosidad, liquidez, crecimiento de cartera).

- Dificultad para escalar procesos cuando crece el número de socios y operaciones.

Frente a este escenario, ALANTEK propone construir el sistema no como un conjunto de pantallas de captura de datos, sino como una plataforma financiero-contable donde cada módulo operativo está conectado de forma nativa con el motor contable, y donde la seguridad, los permisos y la auditoría son parte del diseño desde el primer día.

# 2. Objetivo de la Propuesta

2.1 Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema integral de gestión financiera y contable para cajas de ahorro y cooperativas de ahorro y crédito, que automatice el ciclo completo de socios, aportaciones, ahorros, créditos, caja, bancos y contabilidad, con trazabilidad, control de acceso por roles y reportería gerencial.

2.2 Objetivos específicos

- Centralizar la información financiera de socios en un expediente único con historial de aportaciones, ahorros y créditos.

- Automatizar el cálculo de aportaciones, intereses de ahorro, cuotas de crédito, mora y comisiones mediante parámetros configurables y no codificados en el software.

- Generar de forma automática los asientos contables de cada operación financiera mediante un motor de reglas contables configurable.

- Implementar controles de caja, bancos y conciliación con numeración única de comprobantes y sin eliminación física de transacciones.

- Proveer reportería financiera, de socios, de cartera y de auditoría exportable a PDF, Excel y CSV.

- Entregar un dashboard gerencial con indicadores clave: morosidad, cartera colocada, captación, disponibilidad de caja y bancos.

- Establecer flujos de aprobación (creado → pendiente → aprobado → ejecutado) para operaciones sensibles, separando quien crea de quien aprueba.

# 3. Alcance Funcional

El sistema se concibe como una plataforma financiero-contable integral, no como un módulo aislado de ingresos y egresos. A continuación se detallan los 24 componentes funcionales que conforman el alcance completo de la solución:

| Módulo | Cobertura funcional |
| --- | --- |
| 1. Administración y Seguridad | Usuarios, roles y permisos granulares por módulo/acción, bitácora de accesos, auditoría completa, parámetros generales. |
| 2. Socios | Expediente financiero único: identificación, estado, beneficiarios, historial de aportes/ahorros/créditos, estado de cuenta consolidado. |
| 3. Aportaciones | Aportes obligatorios y extraordinarios configurables (valor fijo o %), periodicidad, mora, exoneraciones, cálculo automático de saldo. |
| 4. Ahorros | Productos configurables (a la vista, programado, a plazo), cálculo de interés paramétrico con vigencia histórica. |
| 5. Créditos | Solicitud, evaluación, aprobación/rechazo, desembolso, tabla de amortización, abonos, refinanciamiento, garantías y garantes. |
| 6. Motor de Tasas y Porcentajes | Administración centralizada de tasas activa/pasiva, mora, comisiones y fondos, con historial de vigencia por cambio. |
| 7. Simulador de Créditos | Simulación de cuota, interés total y plan de pagos antes de generar una obligación formal. |
| 8. Cartera y Cobranza | Clasificación automática de cartera (vigente, vencida, en mora, refinanciada), indicadores de riesgo y % de morosidad. |
| 9. Caja | Apertura/cierre, arqueo, depósitos, retiros, cobros, desembolsos, comprobantes con numeración única, sin eliminación de movimientos. |
| 10. Bancos | Cuentas bancarias, depósitos, transferencias, notas débito/crédito y conciliación bancaria (saldo contable vs. bancario). |
| 11. Contabilidad | Partida doble completa: plan de cuentas, asientos, libro diario y mayor, balances, estados financieros, cierres de período. |
| 12–13. Integración y Motor de Reglas Contables | Cada operación (aportación, depósito, desembolso, cobro) genera automáticamente su asiento mediante una matriz Debe/Haber configurable. |
| 14. Tesorería | Flujo de efectivo, disponibilidad, cuentas por pagar/cobrar, programación de pagos y transferencias internas. |
| 15. Presupuesto | Presupuesto anual por partidas, reformas, comprometido/devengado/pagado y comparativo presupuesto vs. ejecución. |
| 16–17. Gastos y Cuentas por Pagar | Proveedores, solicitud y aprobación de gasto, retenciones, saldos y estado de obligaciones. |
| 18. Reportes | Financieros, de socios, de cartera y administrativos, exportables a PDF/Excel/CSV, con filtros por período. |
| 19. Dashboard Gerencial | Indicadores en tiempo real de socios, ahorros, cartera y finanzas, incluyendo morosidad e indicadores de liquidez. |
| 20. Auditoría | Registro de creaciones, modificaciones, anulaciones, aprobaciones y cambios de tasas; ninguna operación se borra, se anula. |
| 21. Flujo de Aprobación | Estados creado → pendiente → aprobado → ejecutado (o rechazado) para créditos, gastos, anulaciones y ajustes contables. |
| 22. Cierres y Bloqueo de Períodos | Cierre diario, mensual y anual, con reapertura solo bajo autorización y justificación auditada. |
| 23. Notificaciones y Alertas | Cuotas próximas o vencidas, mora, aportaciones pendientes, saldo bajo y diferencias de caja. |
| 24. Respaldos y Seguridad | Backups automáticos, cifrado, HTTPS, políticas de contraseña, control de sesiones y protección de períodos cerrados. |

Un criterio arquitectónico central de la propuesta es que socio ≠ usuario del sistema: un socio puede tener información financiera sin acceso administrativo, y su cuenta de acceso (portal o app) se vincula posteriormente a su registro de socio sin duplicar información.

# 4. Arquitectura Técnica

4.1 Stack tecnológico propuesto

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | Angular |
| Backend | Spring Boot (Java) |
| Base de datos | PostgreSQL |
| Seguridad | Spring Security + JWT, control de acceso por roles |
| Reportes | JasperReports (exportación PDF / Excel / CSV) |
| Archivos | Almacenamiento local controlado o S3 / MinIO |
| Despliegue | Docker + Nginx |
| Auditoría | Tablas históricas de trazabilidad + logs de aplicación |

4.2 Principios de diseño

- Motor contable desacoplado: las cuentas contables asociadas a cada operación viven en una matriz configurable (Operación → Cuenta Debe → Cuenta Haber), nunca escritas directamente en el código.

- Tasas y porcentajes como parámetros con vigencia: cambiar una tasa hoy no altera el cálculo de operaciones históricas ya registradas.

- Inmutabilidad financiera: ninguna transacción se elimina físicamente; se anula mediante operación inversa o procedimiento controlado, conservando el original para auditoría.

- Trazabilidad estándar: entidades financieras con campos created_at, created_by, updated_at, updated_by, estado, motivo_anulación, approved_by, approved_at.

- Separación de responsabilidades: quien crea una operación sensible no es, por defecto, quien la aprueba.

4.3 Organización modular

La solución se organiza en seis dominios funcionales interconectados: Administración, Socios, Ahorros, Créditos, Finanzas (caja, bancos, tesorería, gastos, presupuesto) y Contabilidad, más un dominio transversal de Control (auditoría, aprobaciones, conciliaciones, alertas y reportes) que supervisa a todos los demás.

# 5. Metodología y Fases de Desarrollo

El proyecto se ejecuta bajo un enfoque incremental por fases, priorizando primero los cimientos (seguridad, socios y auditoría) y el motor contable, ya que cada operación financiera posterior depende de que este último ya genere asientos automáticos. Esto permite que la institución empiece a operar con el sistema desde etapas tempranas, en lugar de esperar el alcance completo.

| Fase | Nombre | Alcance principal | Duración ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundacional | Seguridad, usuarios, roles, permisos, parámetros generales, socios y auditoría base | 4–6 semanas |
| 2 | Motor contable | Plan de cuentas, períodos contables, caja/bancos, motor de reglas contables y asientos automáticos | 5–7 semanas |
| 3 | Aportes y ahorros | Módulo de aportaciones, productos de ahorro, cálculo de interés e integración contable | 4–6 semanas |
| 4 | Créditos y cobranza | Solicitud, evaluación, desembolso, amortización, simulador, cartera y mora | 6–8 semanas |
| 5 | Tesorería y presupuesto | Flujo de caja, cuentas por pagar/cobrar, gastos, presupuesto y conciliaciones | 4–5 semanas |
| 6 | Reportería y cierre | Reportes, dashboard gerencial, alertas/notificaciones, portal del socio y pruebas integrales | 4–6 semanas |

Duraciones referenciales para una implementación estándar; se ajustan tras el levantamiento de requerimientos según el tamaño de la cartera, número de socios, integraciones con banca y particularidades normativas de cada institución.

5.1 Ciclo de trabajo por fase

- Levantamiento y validación de requerimientos específicos con el equipo contable/operativo de la institución.

- Diseño de modelo de datos y reglas de negocio (tasas, matriz contable, flujos de aprobación).

- Desarrollo iterativo con entregas parciales verificables.

- Pruebas funcionales y de integración contable (cuadre Debe = Haber en cada operación).

- Capacitación al personal operativo, contable y gerencial.

- Puesta en producción acompañada y estabilización.

# 6. Equipo de Trabajo

ALANTEK asigna al proyecto un equipo con roles claramente definidos, escalable según la fase y complejidad del alcance contratado:

- Arquitecto / Desarrollador Full-Stack (líder técnico del proyecto): diseño de arquitectura, backend Spring Boot y definición del motor contable.

- Desarrollador Frontend Angular: construcción de interfaces, formularios de captura y dashboard gerencial.

- Analista funcional / QA: levantamiento de requerimientos, pruebas funcionales y validación de reglas contables.

- Soporte de despliegue e infraestructura: configuración de servidores, Docker, backups y seguridad.

Para proyectos de menor alcance, ALANTEK puede operar bajo una modalidad de responsable técnico único acompañado de colaboradores puntuales por fase, manteniendo comunicación directa y continua con la institución.

# 7. Estructura de Inversión

Al tratarse de una propuesta genérica de presentación, ALANTEK plantea tres paquetes de alcance acumulativo como referencia inicial de conversación. Los valores definitivos se establecen tras una reunión de levantamiento de requerimientos, en función del número de socios, volumen de operaciones, integraciones requeridas (banca, SMS, firma electrónica) y particularidades normativas del sector de ahorro y crédito aplicable.

| Paquete | Alcance incluido | Inversión referencial |
| --- | --- | --- |
| Esencial | Fases 1 y 2: Administración, Socios, Auditoría, Motor contable y Caja/Bancos | USD $ [a definir] |
| Operativo | Esencial + Fase 3 y 4: Aportaciones, Ahorros, Créditos, Cartera y Cobranza | USD $ [a definir] |
| Integral | Operativo + Fase 5 y 6: Tesorería, Presupuesto, Reportería, Dashboard y Portal del socio | USD $ [a definir] |

7.1 Modalidades de pago sugeridas

- Pago por hitos de fase: un anticipo inicial y un pago contra entrega/aceptación de cada fase completada.

- Pago mensual (retainer): dedicación fija mensual del equipo, útil cuando el alcance se ajusta de forma continua.

- Soporte y mantenimiento post-implementación: plan mensual opcional, cotizado por separado, para correcciones, ajustes normativos y nuevas funcionalidades menores.

Los valores no incluyen licenciamiento de infraestructura de terceros (servidores, dominios, certificados) salvo que se acuerde expresamente su gestión por parte de ALANTEK.

# 8. Garantías y Soporte Post-Implementación

- Período de estabilización posterior a cada entrega de fase, para corrección de defectos sin costo adicional.

- Documentación técnica y funcional entregada junto con cada fase (manual de usuario y manual técnico).

- Capacitación incluida para el personal operativo, contable y administrador del sistema.

- Código fuente y propiedad intelectual transferidos a la institución contratante conforme a lo pactado en el contrato.

- Plan de soporte y mantenimiento evolutivo disponible como servicio continuo posterior a la puesta en producción.

# 9. Por qué ALANTEK

- Enfoque financiero-contable real: el sistema se diseña desde la lógica de partida doble y control interno, no como un CRUD genérico adaptado al sector.

- Arquitectura pensada para auditoría: trazabilidad, inmutabilidad de transacciones y flujos de aprobación desde el diseño, no como parche posterior.

- Implementación por fases con valor temprano: la institución opera con el sistema antes de que el alcance completo esté terminado.

- Comunicación directa con quien desarrolla: sin capas intermedias de gestión que diluyan el conocimiento del negocio.

- Stack moderno y de largo plazo: Angular, Spring Boot y PostgreSQL, ampliamente soportados y con disponibilidad de talento para mantenimiento futuro.

# 10. Términos y Condiciones Generales

- Esta propuesta tiene un carácter referencial y no constituye un contrato; el alcance, cronograma y valores definitivos se formalizan en un contrato de prestación de servicios tras el levantamiento de requerimientos.

- Los tiempos de desarrollo dependen de la disponibilidad oportuna de información, accesos y validaciones por parte de la institución contratante.

- Cambios de alcance posteriores a la aprobación de cada fase se gestionan mediante control de cambios y pueden afectar cronograma y costo.

- La propuesta tiene una validez de 30 días calendario a partir de la fecha de emisión, salvo indicación contraria.

- Toda la información compartida durante el proceso de propuesta y desarrollo se trata bajo confidencialidad mutua.

# 11. Próximos Pasos

- Reunión inicial de levantamiento de requerimientos y validación de alcance con la institución interesada.

- Ajuste de fases, cronograma e inversión conforme al alcance real acordado.

- Firma de contrato de prestación de servicios y definición del plan de trabajo detallado.

- Inicio de Fase 1 (Fundacional): Administración, Socios y Auditoría.

Contacto • ALANTEK — Consultoría TI y Desarrollo de Software a Medida • Correo: alexis.ortiz81@outlook.com • Teléfono / WhatsApp: +593 985096366 • Sitio web: www.alan-tek.com